uniform-co

新人三個月開發交接報告

GitHub 分支協作 × Vercel Preview × 共用 Supabase

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 專案 Repository | Kevin72333/uniform-co |
| 正式分支 | main（由原專案負責人控管） |
| 新人開發分支 | dev-newbie |
| 正式部署 | Vercel Production ← main |
| 新人測試部署 | Vercel Preview ← dev-newbie |
| 資料庫策略 | 共用既有 Supabase，但限制高權限金鑰與正式環境操作 |
| 預計交接期間 | 約 3 個月，期滿透過 Pull Request 交回 main |
| 報告日期 | 2026-08-29 |

核心原則：新人可以獨立開發與推送 dev-newbie，但 main、Production 部署與高權限 Supabase secrets 仍由原專案負責人掌控。

# 1. 報告摘要

本報告整理一套適合「新人完全沒有既有帳號、先獨立開發三個月，再由原負責人收回」的低複雜度交接方案。建議不另開 Repo，也不要求新人自己建立新的 Vercel 或 Supabase 專案，而是讓新人加入現有 GitHub Repository，固定在獨立分支 dev-newbie 開發。

正式環境繼續由 main 觸發 Vercel Production；新人每次推送 dev-newbie 則使用 Vercel Preview 驗證。資料層仍連接同一個 Supabase，但只提供應用執行必要的公開環境變數與測試帳號，不提供 service role、資料庫密碼或其他高權限秘密。三個月後，新人以 Pull Request 把變更交回 main，由原負責人檢查、測試、合併並正式上線。

| 角色 | 主要責任 |
| --- | --- |
| 原專案負責人 | 管理 main、Production、Supabase 高權限設定、最終合併與上線 |
| 新人開發者 | 只在 dev-newbie 修改、commit、push，使用 Preview 測試並提 PR |
| GitHub | 版本控制、分支權限、Pull Request 與變更歷史 |
| Vercel | main 提供正式站；dev-newbie 提供 Preview 測試網址 |
| Supabase | 共用 Auth、PostgreSQL、RLS、Storage；權限由 server-side 與 RLS 控制 |

# 2. 建議交接架構

原專案負責人
  │
  ├─ main ───────────────→ Vercel Production
  │                          │
  │                          └→ 正式使用者
  │
  └─ dev-newbie ← 新人開發 → Vercel Preview
                             │
                             └→ 新人測試

main 與 dev-newbie
        │
        └──────────────→ 同一個 Supabase 專案
                         （RLS / Auth / Storage / DB）

為什麼採這個方案：新人只需要學會 GitHub、Git 與本機啟動方式，不需要額外維護第二套後端。原負責人也能保留正式站與 main 的控制權。

# 3. 新人需要準備的帳號與軟體

| 項目 | 新人是否需要 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 帳號 | 需要 | 用來加入 Repository、push dev-newbie、建立 Pull Request |
| Vercel 個人帳號 | 可不必 | 若 Preview 已由 Repository 自動部署，新人可直接使用 Preview 網址測試 |
| Supabase 帳號 | 原則上不需要 | 日常開發使用既有應用連線與測試帳號，不需進 Supabase Dashboard |
| Git | 需要 | 版本控制與 push |
| Node.js / npm | 需要 | 安裝依賴、啟動 Next.js、執行測試 |
| VS Code / Codex | 建議 | 程式編輯與 AI 協作 |

# 4. 原專案負責人：交接前一次性設定

## 4.1 邀請新人加入 GitHub Repository

請新人先建立 GitHub 帳號並回覆帳號名稱。

進入 GitHub：Kevin72333/uniform-co。

開啟 Settings → Collaborators / Manage access。

邀請新人為 Collaborator，讓新人可以 clone、push 與建立 Pull Request。

新人接受邀請後，再進行分支測試。

## 4.2 建立新人專用分支 dev-newbie

git switch main
git pull origin main
git switch -c dev-newbie
git push -u origin dev-newbie

分支規則：新人三個月內固定使用 dev-newbie，不直接修改 main。若要再細分功能，可以從 dev-newbie 開 feature branch，最後合回 dev-newbie。

## 4.3 保護 main

建議在 GitHub 的 Branch protection / Rulesets 對 main 啟用至少以下規則：

要求透過 Pull Request 才能合併到 main。

避免新人直接 push main。

視需求要求 CI / tests 通過後才允許合併。

main 的最終 merge 權限保留給原專案負責人。

## 4.4 Vercel：維持 main 為 Production

| Vercel 環境 | 來源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Production | main | 正式站 uniform-co.vercel.app |
| Preview | dev-newbie 的每次 push | 新人驗證功能、畫面與 API 行為 |

確認 Vercel 專案的 Production Branch 仍為 main。新人不需要更改 Production Branch，也不需要手動把 Preview Promote 成 Production。

## 4.5 Vercel：Preview 環境變數

Preview 可以使用與正式站相同的 Supabase Project URL 與公開 anon/publishable key，前提是應用權限主要由 Supabase RLS 與 server-side 檢查控制。高權限 secret 必須分開處理。

| 環境變數類型 | Preview 建議 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Supabase Project URL | 可使用 | 屬連線必要資訊，不是管理員權限 |
| Supabase anon / publishable key | 可使用 | 瀏覽器本來就會取得，真正權限靠 RLS |
| Service role key | 不要提供給新人／Client | 可繞過 RLS，權限過高 |
| Database password / direct DB URL | 不要提供 | 屬高權限資料庫秘密 |
| 其他 Production secrets | 依用途最小化 | 只在確定 Preview 必須使用時才配置 |

## 4.6 建立新人測試帳號

若系統登入後才能測試，建議由 SYSTEM_ADMIN 在應用的帳號管理功能建立專用測試帳號，並只給測試所需角色與需求範圍。不要把既有正式管理員帳號密碼交給新人。

# 5. 新人：第一次開始開發

## 5.1 Clone 專案並切到 dev-newbie

git clone https://github.com/Kevin72333/uniform-co.git
cd uniform-co
git switch dev-newbie
git pull origin dev-newbie

## 5.2 安裝依賴

npm install

## 5.3 建立本機環境變數

在專案根目錄建立 .env.local。具體變數名稱應以 Repository 現有 README、.env.example 與程式碼為準。只放本機執行需要的值。

秘密管理：.env.local 不要 commit 到 GitHub。service role、資料庫密碼與 Production-only secrets 不應交給新人，除非後續有明確的最小權限需求與管理流程。

## 5.4 啟動本機開發環境

npm run dev

新人先確認登入、左側工作區、主要表單與基本查詢可正常操作，再開始修改。

# 6. 新人每日開發流程

git switch dev-newbie
git pull origin dev-newbie

# 修改程式後
git status
git add .
git commit -m "feat: 說明這次完成的功能"
git push origin dev-newbie

| 時間點 | 新人要做什麼 |
| --- | --- |
| 開始工作前 | 切到 dev-newbie → pull 最新版本 → 確認 git status |
| 開發中 | 小範圍修改、在本機測試，不把秘密寫入程式碼 |
| 完成一個小功能 | commit，訊息說清楚做了什麼 |
| 需要線上測試 | push dev-newbie，使用 Vercel Preview |
| 發現正式資料風險 | 停止高風險操作並通知原專案負責人 |

# 7. Vercel Preview 的使用方式

當新人 push 到 dev-newbie 後，Vercel 會依 Git integration 產生 Preview Deployment。新人使用 Preview URL 測試，不影響 main 對應的 Production 網址。

先在本機確認基本功能。

push dev-newbie。

等待 Preview deployment 完成。

打開 Preview 網址，使用新人測試帳號登入。

檢查 UI、API、權限、資料操作與主要流程。

若 Preview 失敗，先查看 Vercel Build / Runtime log，再修正後重新 push。

# 8. 共用 Supabase 的安全界線

| 行為 | 新人是否可做 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 透過系統 UI 新增／修改測試資料 | 可以 | 限測試帳號被授權的範圍 |
| 使用正常登入、查詢、RLS、Storage 流程 | 可以 | 視為功能測試 |
| 修改一般前端／server-side 程式 | 可以 | 在 dev-newbie 進行 |
| 新增 migration 檔案 | 可以，但先 review | 先寫在 Git，正式 DB 套用由負責人把關 |
| 直接改正式 Supabase schema / RLS | 不要自行做 | 可能立即影響 Production |
| 取得 service role key | 不需要 | 高權限 secret |
| 取得 DB 密碼或直接連 production DB | 不需要 | 避免資料層誤操作 |
| 大量刪除／清理正式資料 | 禁止自行做 | 需另外確認與備份／驗收 |

重要風險：dev-newbie 雖然有獨立程式分支與 Preview 網址，但如果 Preview 與 Production 指向同一個 Supabase，資料本身仍是共用的。Preview 測試不是『隔離資料庫』。

# 9. 三個月期間的禁止事項

不要直接 push main。

不要修改 Vercel Production Branch。

不要把 Preview 手動 Promote 成 Production。

不要在 GitHub commit .env.local、token、key、password、cookie 或其他 secrets。

不要把 Supabase service role key 放到 NEXT_PUBLIC_* 或任何 client bundle。

不要未經確認直接修改正式 RLS、schema 或 destructive migration。

不要大批刪除 Production 資料或 Storage 物件。

不要以 Prototype 的 mock 行為取代正式 Next.js / Supabase 資料流。

# 10. 三個月後交回原負責人

## 10.1 新人收尾

在交回前，先同步最新 dev-newbie 並執行完整驗證：

npm test
npm run lint
npm run typecheck
npm run build

整理這三個月新增／修改的功能清單。

列出尚未完成、需正式環境驗收或有風險的項目。

確認 dev-newbie 所有需交付的 commit 都已 push。

在 GitHub 建立 Pull Request：dev-newbie → main。

## 10.2 原負責人驗收與合併

閱讀 PR 內容與變更檔案。

重新執行 test、lint、typecheck、build。

檢查 migration、RLS、Auth、Storage、server-side 權限與 secrets 是否安全。

需要時先在 Preview / staging 驗收，不直接以 Production 當測試環境。

確認可上線後，將 PR 合併到 main。

由 Vercel main Production deployment 正式發布。

# 11. 原負責人交接前 Checklist

| 完成 | 檢查項目 |
| --- | --- |
| ☐ | 新人已建立 GitHub 帳號並接受 Collaborator 邀請 |
| ☐ | dev-newbie 已從最新 main 建立並 push |
| ☐ | main 已設定 PR / branch protection |
| ☐ | Vercel Production Branch 已確認為 main |
| ☐ | dev-newbie push 可產生 Preview |
| ☐ | Preview 必要的 Supabase 公開 env 已正確設定 |
| ☐ | service role / DB password / Production secrets 未交給新人 |
| ☐ | 新人測試登入帳號與最小必要角色已建立 |
| ☐ | 已向新人說明 Preview 與 Production 共用 Supabase 的資料風險 |
| ☐ | 已說明三個月後以 Pull Request 交回 main |

# 12. 新人一頁式操作速查

# 第一次
git clone https://github.com/Kevin72333/uniform-co.git
cd uniform-co
git switch dev-newbie
git pull origin dev-newbie
npm install
npm run dev

# 每天開始
git switch dev-newbie
git pull origin dev-newbie
git status

# 修改完成
git add .
git commit -m "feat: 說明這次完成的功能"
git push origin dev-newbie

# 交回前
npm test
npm run lint
npm run typecheck
npm run build

新人只要記得：平常只改 dev-newbie；push 後看 Vercel Preview；不要碰 main、Production 與 Supabase 高權限秘密；三個月後開 PR 交回。

# 13. 結論

對目前的 uniform-co 專案而言，『同一個 GitHub Repo + 新人獨立分支 + Vercel Preview + 共用 Supabase + main 由原負責人控管』是三個月短期交接中最容易執行、學習成本最低且仍能保留正式環境控制權的方式。真正需要特別管理的風險不是 Git 分支，而是共用 Supabase 代表 Preview 操作可能碰到正式資料，因此必須以最小權限、測試帳號、RLS、server-side API 與高權限 secrets 隔離作為安全邊界。